# 11. Presentación de Stack Tecnológico

Para desarrollar el Sistema de Control Transmetro se seleccionó un conjunto de tecnologías que permite construir una aplicación web segura, organizada, escalable y fácil de mantener, capaz de operar desde la PC de trabajo de cada estación y de crecer conforme se incorporen nuevas líneas y municipalidades. El stack tecnológico comprende la base de datos, la metodología de trabajo, el lenguaje de programación, el framework, el entorno de desarrollo integrado, la plataforma de despliegue y las herramientas de calidad que acompañan todo el ciclo de vida del proyecto, desde el análisis hasta la operación.

Figura 9. Stack tecnológico del Sistema de Control Transmetro.

## Base de datos: PostgreSQL

Como sistema gestor de base de datos se utilizará PostgreSQL, un motor relacional de código abierto reconocido por su cumplimiento del estándar SQL, su manejo de transacciones y su capacidad para aplicar reglas de integridad dentro de la propia base de datos. PostgreSQL almacenará y administrará toda la información del sistema: municipalidades, líneas, horarios, estaciones, accesos, molinetes, parqueos, buses, viajes, personal, tarjetas, recargas, pagos, alertas, usuarios y bitácora de auditoría.

La base de datos está compuesta por 21 tablas relacionadas mediante llaves primarias de tipo UUID y llaves foráneas. Las tablas se organizan en seis grupos según su función:

Estructura territorial y rutas: municipios, lineas, horarios_linea, estaciones y linea_estacion (orden de las paradas y distancia entre ellas).

Infraestructura de estaciones: accesos, molinetes y parqueos.

Flota y operación: buses, viajes, visitas_viaje y alertas_sistema.

Personal: empleados, pilotos, seguridad y operadores.

Pagos: tarjetas, recargas y transacciones_pago.

Seguridad y auditoría: users y bitacora_auditoria.

Las reglas del enunciado se aplicarán directamente en la base de datos, de modo que ninguna operación pueda dejar la información en un estado inválido, aunque se intente modificarla fuera de la aplicación:

Restricciones CHECK para valores válidos: recargas de Q5.00 a Q200.00, ocupación de 0 a 100 %, estados permitidos y métodos de pago sin efectivo.

Trigger que impide que una estación quede con menos de dos accesos y otro que impide que un acceso quede sin guardia de seguridad.

Trigger que rechaza asignar a una línea más del doble de buses que estaciones tiene.

Trigger que genera automáticamente la alerta de refuerzo cuando una estación supera el 150 % de su aforo.

Trigger que recalcula la distancia total de una línea a partir de la distancia entre sus estaciones.

Procedimiento almacenado sp_cambiar_parqueo_bus, que cambia el parqueo de un bus en una sola transacción sin que quede sin parqueo.

Se eligió PostgreSQL frente a MySQL y SQL Server porque ofrece triggers y procedimientos en PL/pgSQL, tipos JSONB para guardar el trazo de las rutas, bloqueo de filas para evitar cobros duplicados y seguridad por fila (Row Level Security), sin costo de licencia. La base de datos se alojará en Supabase, un servicio que administra PostgreSQL en la nube e incluye conexión cifrada por SSL, respaldos diarios con siete días de retención y monitoreo. Como medida adicional se realizará un respaldo semanal con pg_dump almacenado fuera de Supabase.

## Metodología de desarrollo: Scrum

El proyecto se desarrollará con Scrum, un marco de trabajo ágil que organiza el trabajo en ciclos cortos llamados sprints. Al final de cada sprint se entrega una parte funcional del sistema que se revisa con el Product Owner, lo que permite incorporar cambios en los requerimientos, como la información oficial de líneas y horarios o las reglas de la Tarjeta Ciudadana, sin rehacer el trabajo terminado.

Los roles de Scrum se asignarán de la siguiente manera:

Product Owner: representante de la municipalidad, encargado de definir y priorizar los requerimientos a partir de los puntos del enunciado.

Scrum Master: la consultora, responsable de organizar los sprints, eliminar impedimentos y velar por la calidad del proceso.

Equipo de desarrollo: la consultora, encargada de analizar, programar, probar y documentar el sistema.

Los artefactos serán el Product Backlog, formado por los requerimientos funcionales y no funcionales; el Sprint Backlog, con las tareas seleccionadas para cada sprint; y el Incremento, que es la versión del sistema con todas sus pruebas aprobadas. En cada sprint se realizarán la planificación, el seguimiento diario, la revisión con demostración del sistema y la retrospectiva.

Una tarea se considerará terminada cuando su código cumpla el estándar de formato, tenga pruebas automatizadas aprobadas, esté relacionada con un requerimiento en la matriz de trazabilidad y su documentación esté actualizada. El proyecto se organizará en seis sprints de una semana:

Tabla 11.1. Planificación de sprints del proyecto.

| Sprint | Fechas | Objetivo del sprint |
| --- | --- | --- |
| 1 | 21 – 27 sep | Análisis de requerimientos, modelo entidad relación y script de la base de datos |
| 2 | 28 sep – 4 oct | Base de datos con sus reglas, autenticación por roles, módulos de administración, panel del operador, Tarjeta Ciudadana, mapa de rutas y reportes principales |
| 3 | 5 – 11 oct | Bitácora de auditoría, reportes de alertas, recaudación y personal, registro de viajes y análisis de calidad del código |
| 4 | 12 – 18 oct | Publicación en la nube, pruebas de carga y de seguridad, y monitoreo de disponibilidad |
| 5 | 19 – 25 oct | Plan de pruebas, criterios de aceptación, manual de usuario y capacitación |
| 6 | 26 – 30 oct | Documento final, presentación ejecutiva, video, carta de aceptación y entrega |

## Lenguaje de programación: PHP 8.4

El lenguaje principal será PHP 8.4, un lenguaje del lado del servidor diseñado para aplicaciones web, con tipado estricto, enumeraciones y un amplio ecosistema de librerías. Esta versión tiene soporte activo hasta el 31 de diciembre de 2026 y actualizaciones de seguridad hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que cubre el tiempo de desarrollo y los primeros años de operación del sistema.

PHP se complementará con otros lenguajes, cada uno en su capa:

SQL y PL/pgSQL: estructura de la base de datos, triggers, procedimiento almacenado y consultas de los reportes.

JavaScript: mapa de las líneas, editor del trazo de las rutas y actualización periódica del panel de la estación.

HTML5 y CSS: estructura y diseño de las pantallas, con plantillas Blade y estilos de Tailwind CSS.

## Framework: Laravel 13

Para construir la aplicación se utilizará Laravel 13, el framework de PHP más utilizado para aplicaciones web. Laravel 13 se publicó el 17 de marzo de 2026, recibe correcciones hasta el tercer trimestre de 2027 y actualizaciones de seguridad hasta el 17 de marzo de 2028. Laravel organiza la aplicación con el patrón Modelo – Vista – Controlador (MVC):

Modelo: representa las entidades del sistema (Línea, Estación, Bus, Tarjeta, Alerta, entre otras) y sus relaciones.

Vista: presenta la información al usuario mediante plantillas Blade.

Controlador: recibe las solicitudes del usuario, valida los datos y coordina la respuesta.

Cuando un operador registra información, la ruta verifica que haya iniciado sesión y que tenga el rol correcto, el controlador valida los datos, la capa de servicios aplica las reglas de negocio (por ejemplo, el cobro del pasaje con viajes gratis y saldo) y el modelo guarda el registro, momento en que la base de datos verifica sus propias reglas.

También se utilizará Eloquent ORM, el componente de persistencia de Laravel. Su función será comunicar la aplicación con PostgreSQL mediante clases y objetos de PHP, reduciendo la necesidad de escribir consultas SQL manualmente para las operaciones comunes; los reportes usarán consultas SQL preparadas para documentarlas en este informe. Otros componentes de Laravel que se aprovecharán son:

Migraciones para crear y versionar la estructura de la base de datos.

Middleware de roles para separar las funciones del administrador y del operador.

Validación de formularios con mensajes en español.

Cifrado de contraseñas con bcrypt, protección CSRF y cifrado AES-256 de los datos personales sensibles.

Comandos Artisan propios para tareas como la simulación de la operación y la exportación de las consultas de los reportes.

En la capa de presentación se usará Tailwind CSS 4 compilado con Vite, y Leaflet con mapas de OpenStreetMap para mostrar las líneas y estaciones del Transmetro.

## IDE: Visual Studio Code

El entorno de desarrollo será Visual Studio Code, un editor gratuito y liviano en el que se crearán los modelos, vistas, controladores, servicios, migraciones y pruebas del proyecto. Visual Studio Code proporciona funciones como:

Editor de código con resaltado de sintaxis para PHP, Blade, SQL y JavaScript.

Autocompletado y detección de errores mediante extensiones (PHP Intelephense, Laravel y Tailwind CSS IntelliSense).

Terminal integrada para ejecutar Composer, Artisan, npm y las pruebas.

Integración con Git y GitHub para el control de versiones.

Conexión a PostgreSQL mediante extensiones de bases de datos.

Como herramientas complementarias se utilizarán DBeaver para diseñar y consultar la base de datos y generar el diagrama entidad relación, Git y GitHub para el control de versiones y el repositorio del proyecto, y PlantUML para los diagramas UML.

## Plataforma de despliegue: Render y Supabase

La aplicación se publicará en Render, una plataforma en la nube que ejecutará el sistema dentro de un contenedor Docker con certificado HTTPS. Se utilizará el plan Starter, que mantiene la aplicación activa de forma permanente. La base de datos se alojará en Supabase con el plan Pro, que evita las pausas por inactividad e incluye respaldos diarios.

Cada PC de estación se conectará al sistema por Internet mediante HTTPS, por lo que no será necesario construir una red privada entre estaciones; una estación nueva solo necesitará un navegador y conexión a Internet. Esta arquitectura responde al punto 17 del enunciado, que indica que aún no se ha definido la mejor forma de conectar las máquinas.

## Herramientas de calidad

Para asegurar la calidad del software durante todo el proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:

Pest: pruebas automatizadas unitarias y de funcionalidad que verifican cada regla del enunciado.

Laravel Pint: revisión del formato del código según el estándar PSR-12.

GitHub Actions: integración continua; en cada cambio revisa el formato y ejecuta todas las pruebas sobre una base PostgreSQL limpia antes de publicar.

SonarQube Cloud: análisis estático para detectar errores, vulnerabilidades, código duplicado y deuda técnica.

k6: pruebas de carga para medir el tiempo de respuesta con varios usuarios simultáneos.

UptimeRobot: monitoreo de la disponibilidad del sistema en producción.

Figura 10. Flujo de integración y despliegue continuo.

## Integración del stack tecnológico

El usuario accederá al sistema desde un navegador web en la PC de su estación o de la municipalidad. La solicitud viajará cifrada por HTTPS hasta la aplicación desarrollada con Laravel y PHP en Render. Las rutas y el middleware verificarán la sesión y el rol, los controladores validarán los datos y los servicios aplicarán las reglas de negocio. Posteriormente, Eloquent realizará las consultas o modificaciones en PostgreSQL, donde los triggers y restricciones aplicarán las reglas de integridad y generarán las alertas automáticas. La respuesta regresará al navegador como una página construida con Blade y Tailwind CSS.

El desarrollo se realizará en Visual Studio Code, las actividades se organizarán mediante Scrum, cada cambio será verificado por GitHub Actions y, finalmente, la aplicación se publicará en Render con la base de datos en Supabase.

Figura 11. Integración de los componentes del stack durante una solicitud.

Tabla 11.2. Resumen del stack tecnológico.

| Componente | Tecnología | Versión | Función en el proyecto | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos | PostgreSQL en Supabase Pro | 15 o superior | Almacenar la información y aplicar las reglas de integridad | US$25 al mes |
| Metodología | Scrum | — | Organizar el trabajo en sprints de una semana | Sin costo |
| Lenguaje | PHP | 8.4 | Lógica del servidor | Sin costo |
| Framework | Laravel | 13 | Estructura MVC, seguridad y acceso a datos | Sin costo |
| IDE | Visual Studio Code | Estable | Desarrollo del código | Sin costo |
| Gestor de BD | DBeaver Community | 26.2 | Diseño y consulta de la base de datos | Sin costo |
| Interfaz | Blade, Tailwind CSS, Leaflet | — / 4 / 1.9 | Pantallas y mapa de rutas | Sin costo |
| Control de versiones | Git y GitHub | — | Repositorio e integración continua | Sin costo |
| Calidad | Pest, Pint, SonarQube Cloud, k6 | — | Pruebas, formato, análisis y carga | Sin costo |
| Despliegue | Render Starter | — | Publicación de la aplicación con HTTPS | US$7 al mes |

Tabla 11.3. Alternativas evaluadas y motivo de la selección.

| Componente | Seleccionado | Alternativas evaluadas | Motivo de la selección |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos | PostgreSQL | MySQL, SQL Server | Reglas en la base de datos con PL/pgSQL, JSONB y seguridad por fila, sin licencia y con hospedaje administrado accesible |
| Metodología | Scrum | Kanban, Cascada | Entregas frecuentes para revisión y adaptación a cambios en los requerimientos |
| Lenguaje y framework | PHP con Laravel | Python con Django, Java con Spring Boot | Mayor productividad para aplicaciones web, seguridad incluida y dominio previo del equipo |
| IDE | Visual Studio Code | PhpStorm, NetBeans | Gratuito, liviano y con extensiones para todo el stack |
| Despliegue | Render y Supabase | Servidor propio, Azure, AWS | Sin administración de servidores, costo mensual bajo y HTTPS incluido |

# 12. Métricas de Software

En el Sistema de Control Transmetro se utilizarán métricas de proceso, de proyecto y de producto, evaluadas en cuatro dimensiones: eficacia, velocidad, calidad e impacto. Estas métricas se aplicarán durante todo el ciclo de vida del sistema: en la planificación, en cada sprint, en las pruebas finales y durante la operación. Permiten conocer el avance del proyecto, detectar problemas a tiempo, comprobar el cumplimiento de los requerimientos y demostrar el beneficio que el sistema genera para la municipalidad.

## Objetivo general

Definir y evaluar indicadores que permitan medir la eficacia, la velocidad, la calidad y el impacto del Sistema de Control Transmetro, desde su desarrollo hasta su operación.

## Objetivos específicos

Medir la eficacia del proceso de desarrollo y el grado de cumplimiento de los requerimientos del enunciado.

Controlar la velocidad de entrega del equipo y el cumplimiento del cronograma y del presupuesto.

Evaluar la calidad del producto mediante su tamaño, complejidad, defectos, rendimiento, confiabilidad, seguridad y usabilidad.

Determinar el impacto del sistema en la operación del Transmetro y en la gestión de la municipalidad.

Establecer metas, herramientas y responsables para la recolección de cada métrica.

## Marco conceptual

Una medida es un valor cuantitativo de un atributo (por ejemplo, el número de defectos); una métrica relaciona medidas para obtener información (defectos por cada mil líneas de código); y un indicador es una métrica con una meta que permite tomar decisiones. Según Pressman, las métricas de software se agrupan en tres tipos según lo que miden:

Métricas de proceso: miden la forma en que se desarrolla el software para mejorar el proceso en este y en futuros proyectos. Son estratégicas y de largo plazo; por ejemplo, la eficiencia de remoción de defectos o el tiempo de ciclo de una tarea.

Métricas de proyecto: permiten al equipo controlar el proyecto en curso: avance, esfuerzo, costo, cronograma y riesgos. Son tácticas; por ejemplo, la velocidad del sprint o el índice de desempeño del cronograma.

Métricas de producto: miden las características del software entregado: tamaño, complejidad, calidad, rendimiento, confiabilidad, seguridad y facilidad de uso, alineadas con el estándar ISO/IEC 25010.

Cada métrica se evalúa además en una de cuatro dimensiones, que responden a las preguntas que la municipalidad y el equipo necesitan contestar:

Tabla 12.1. Dimensiones de evaluación de las métricas.

| Dimensión | Pregunta que responde | Ejemplos de métricas |
| --- | --- | --- |
| Eficacia | ¿Se logra lo que se planificó y lo que pide el enunciado? | Requerimientos cumplidos, avance funcional, cumplimiento del sprint, eficiencia de remoción de defectos |
| Velocidad | ¿Qué tan rápido se entrega y qué tan rápido responde el sistema? | Velocidad del equipo, tiempo de ciclo, frecuencia de despliegue, tiempo de respuesta |
| Calidad | ¿El software es correcto, mantenible, seguro y confiable? | Densidad de defectos, cobertura de pruebas, complejidad, vulnerabilidades, disponibilidad |
| Impacto | ¿Qué beneficio genera el sistema para la municipalidad y los usuarios? | Tiempo de atención de alertas, horas administrativas ahorradas, satisfacción de usuarios, VAN |

Para seleccionar las métricas se usó el enfoque GQM (Objetivo – Pregunta – Métrica): cada métrica responde a una pregunta derivada de un objetivo del proyecto. Las metas se clasifican con un semáforo: verde cuando se cumple la meta, amarillo cuando el valor está a menos del 10 % de la meta y requiere una acción de mejora en el siguiente sprint, y rojo cuando no se cumple y debe corregirse antes de cerrar el sprint.

## Métricas de proceso

Evalúan cómo trabaja el equipo con Scrum y con el flujo de integración continua. Se basan en las prácticas de medición de entrega de software de DORA (frecuencia de despliegue, tiempo de entrega de cambios, tasa de fallos y tiempo de recuperación) y en las métricas de calidad del proceso de Pressman.

Tabla 12.2. Métricas de proceso.

| Métrica | Dimensión | Fórmula o forma de medición | Meta | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia de remoción de defectos (DRE) | Calidad | DRE = E ÷ (E + D), donde E son los defectos encontrados antes de la entrega y D los encontrados después | ≥ 95 % | Issues de GitHub |
| Eficacia de las pruebas automatizadas | Eficacia | Defectos detectados por pruebas ÷ defectos totales × 100 | ≥ 70 % | Issues de GitHub, Pest |
| Cumplimiento de la definición de terminado | Eficacia | Tareas que cumplen formato, pruebas, trazabilidad y documentación ÷ tareas terminadas × 100 | 100 % | GitHub Actions, tablero Scrum |
| Tiempo de ciclo | Velocidad | Días desde que una tarea inicia hasta que está terminada | ≤ 3 días | Tablero Scrum |
| Tiempo de entrega de cambios | Velocidad | Horas desde el commit hasta que el cambio está en producción | ≤ 1 día | GitHub, Render |
| Frecuencia de despliegue | Velocidad | Publicaciones en producción por semana | ≥ 1 por sprint | Render |
| Tasa de fallo de cambios | Calidad | Despliegues que causan fallas ÷ despliegues totales × 100 | ≤ 15 % | Render, Issues |
| Tiempo de recuperación de un despliegue fallido | Velocidad | Tiempo hasta restaurar el servicio tras una falla | < 1 hora | Render, UptimeRobot |
| Porcentaje de retrabajo | Calidad | Horas dedicadas a corregir defectos ÷ horas totales × 100 | ≤ 10 % | Registro de horas |
| Productividad | Velocidad | Puntos de función terminados ÷ horas hombre | ≥ 0.17 PF por hora (6 h por PF) | Registro de horas |

## Métricas de proyecto

Permiten controlar el proyecto frente a la línea base de la propuesta monetaria: 418.46 puntos de función ajustados, 2,510.76 horas hombre, 7.47 meses con dos desarrolladores y un costo de desarrollo de Q99,010.63. El avance se controlará con la técnica de valor ganado, usando como unidad los puntos de función terminados.

Tabla 12.3. Métricas de proyecto.

| Métrica | Dimensión | Fórmula o forma de medición | Meta | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance funcional | Eficacia | PF terminados ÷ PF totales (418.46) × 100 | 100 % al cierre | Matriz de trazabilidad |
| Cumplimiento de requerimientos | Eficacia | Requerimientos RF y RNF aceptados ÷ requerimientos totales × 100 | 100 % | Matriz de trazabilidad |
| Cumplimiento del sprint | Eficacia | Tareas terminadas ÷ tareas comprometidas en el sprint × 100 | ≥ 90 % | Tablero Scrum |
| Velocidad del equipo | Velocidad | Puntos de función terminados por sprint | ≈ 70 PF por sprint (418.46 ÷ 6) | Tablero Scrum |
| Gráfico de trabajo pendiente (burndown) | Velocidad | PF pendientes al final de cada día del sprint | Llegar a 0 al cerrar el sprint | Tablero Scrum |
| Índice de desempeño del cronograma (SPI) | Velocidad | SPI = valor ganado ÷ valor planificado | ≥ 0.95 | Hoja de control |
| Índice de desempeño del costo (CPI) | Eficacia | CPI = valor ganado ÷ costo real | ≥ 0.95 | Hoja de control |
| Desviación del esfuerzo | Eficacia | (Horas reales − horas estimadas) ÷ horas estimadas × 100 | ≤ ±10 % | Registro de horas |
| Volatilidad de requerimientos | Calidad | Requerimientos agregados o modificados ÷ requerimientos totales × 100 | ≤ 15 % | Product Backlog |
| Riesgos mitigados | Eficacia | Riesgos con plan de mitigación aplicado ÷ riesgos identificados × 100 | 100 % de riesgos altos | Matriz de riesgos |
| Rentabilidad del proyecto | Impacto | Valor actual neto a 5 años al 10 % y relación beneficio/costo | VAN > 0; B/C > 1 | Estudio de factibilidad |

## Métricas de producto

Evalúan el software que se entregará a la municipalidad. Incluyen las métricas de calidad propuestas por Pressman (corrección, facilidad de mantenimiento, integridad y facilidad de uso) y las características del estándar ISO/IEC 25010.

### Tamaño y complejidad

Tabla 12.4. Métricas de tamaño y complejidad.

| Métrica | Dimensión | Fórmula o forma de medición | Meta | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntos de función ajustados | Eficacia | PFA = PFSA × (0.65 + 0.01 × Σ factores de ajuste) | 418.46 PFA | Hoja de estimación FPA |
| Líneas de código | Calidad | Líneas de código fuente sin comentarios ni líneas en blanco, por capa | Registrar por sprint | SonarQube Cloud |
| Complejidad ciclomática | Calidad | CC = 1 + número de decisiones de un método | Promedio ≤ 5; ningún método > 10 | SonarQube Cloud |
| Complejidad cognitiva | Calidad | Dificultad para entender un método según anidamiento y saltos | ≤ 15 por método | SonarQube Cloud |
| Código duplicado | Calidad | Líneas duplicadas ÷ líneas totales × 100 | < 3 % | SonarQube Cloud |
| Deuda técnica | Calidad | Tiempo para corregir problemas de calidad ÷ tiempo de desarrollo × 100 | Calificación A (< 5 %) | SonarQube Cloud |

### Calidad del producto

Tabla 12.5. Métricas de calidad del producto.

| Métrica | Dimensión | Fórmula o forma de medición | Meta | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrección | Calidad | Defectos encontrados ÷ miles de líneas de código (KLOC) | ≤ 2 por KLOC | Issues de GitHub |
| Cobertura de pruebas | Calidad | Líneas ejecutadas por las pruebas ÷ líneas totales × 100 | ≥ 80 % en servicios y modelos | Pest con PCOV |
| Pruebas aprobadas | Eficacia | Pruebas aprobadas ÷ pruebas ejecutadas × 100 | 100 % en cada publicación | Pest, GitHub Actions |
| Reglas del enunciado verificadas | Eficacia | Reglas con prueba automatizada ÷ reglas del enunciado × 100 | 100 % | Pest |
| Facilidad de mantenimiento (MTTC) | Velocidad | Tiempo medio para analizar, implementar, probar y publicar un cambio | ≤ 2 días | Issues de GitHub |
| Integridad | Calidad | Integridad = Σ [1 − (amenaza × (1 − seguridad))] por tipo de ataque | ≥ 0.95 | Análisis de riesgos de seguridad |
| Vulnerabilidades | Calidad | Vulnerabilidades del código y de las dependencias por severidad | 0 críticas y 0 altas | SonarQube Cloud, composer audit |
| Protección de datos | Calidad | Tablas con Row Level Security y campos sensibles cifrados ÷ totales × 100 | 100 % | Catálogo de PostgreSQL |

### Rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso

Tabla 12.6. Métricas de rendimiento, confiabilidad y usabilidad.

| Métrica | Dimensión | Fórmula o forma de medición | Meta | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta (percentil 95) | Velocidad | Tiempo bajo el que se atiende el 95 % de las solicitudes | < 2 s con 50 usuarios simultáneos | k6 |
| Capacidad de procesamiento | Velocidad | Solicitudes atendidas por segundo | ≥ 20 por segundo | k6 |
| Tiempo de generación de alertas | Velocidad | Tiempo entre la actualización del aforo y la creación de la alerta | Misma transacción (< 1 s) | Pruebas automatizadas |
| Disponibilidad | Calidad | Tiempo en servicio ÷ horario de servicio (04:30 a 21:00) × 100 | ≥ 99 % | UptimeRobot |
| Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Calidad | Horas de operación ÷ número de fallas | ≥ 720 horas | UptimeRobot |
| Tiempo medio de recuperación (MTTR) | Velocidad | Tiempo de interrupción ÷ número de fallas | < 1 hora | UptimeRobot, Render |
| Tasa de errores del servidor | Calidad | Respuestas con error 5xx ÷ solicitudes totales × 100 | < 1 % | Registros de Render |
| Facilidad de uso (SUS) | Impacto | Cuestionario de usabilidad de 10 preguntas, puntaje de 0 a 100 | ≥ 70 puntos | Cuestionario SUS |
| Tasa de éxito de tareas | Eficacia | Tareas completadas sin ayuda ÷ tareas intentadas × 100 | ≥ 90 % | Prueba con operadores |
| Tiempo por tarea | Velocidad | Tiempo para registrar un pase o actualizar el aforo | < 30 segundos | Prueba con operadores |

## Métricas de impacto

Miden el beneficio que el sistema aporta a la operación del Transmetro y a la gestión de la municipalidad. Se obtendrán de los reportes del sistema y se compararán con la situación anterior a su implementación.

Tabla 12.7. Métricas de impacto.

| Métrica | Dimensión | Fórmula o forma de medición | Meta | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de atención de alertas de refuerzo | Impacto | Promedio entre la creación y el cierre de la alerta | < 10 minutos | Reporte de alertas |
| Horas de saturación por estación | Impacto | Horas al mes con aforo ≥ 150 % | Reducción mensual | Reporte de estaciones |
| Buses con espera extra | Impacto | Visitas con ocupación < 25 % ÷ visitas totales × 100 | Reducción mensual | Reporte de visitas |
| Cumplimiento de flota por línea | Impacto | Líneas con buses entre n y 2n ÷ líneas totales × 100 | 100 % | Reporte de líneas |
| Horas administrativas ahorradas | Impacto | Horas de consolidación manual antes − después | ≥ 1,440 horas al año | Encuesta a la municipalidad |
| Recaudación conciliada | Impacto | Monto conciliado ÷ monto registrado en molinetes × 100 | 100 % | Reporte de recaudación |
| Adopción del sistema | Impacto | Operadores que usan el sistema a diario ÷ operadores capacitados × 100 | ≥ 90 % | Bitácora de auditoría |
| Valor actual neto (VAN) | Impacto | Σ flujos netos descontados al 10 % − inversión | > 0 (estimado Q65,897 a 5 años) | Estudio de factibilidad |
| Relación beneficio/costo | Impacto | Beneficios descontados ÷ costos descontados | > 1 (estimado 1.38) | Estudio de factibilidad |
| Período de recuperación | Impacto | Inversión ÷ flujo neto anual | < 3 años (estimado 2.5) | Estudio de factibilidad |

## Evaluación de las métricas

La siguiente tabla resume los indicadores clave de cada dimensión, su meta para el proyecto completo y su evaluación con la medición realizada sobre el sistema construido. Los indicadores de operación e impacto se evaluarán una vez que el sistema esté en producción.

Tabla 12.8. Evaluación de los indicadores clave por dimensión.

| Dimensión | Indicador | Meta | Resultado medido | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficacia | Reglas del enunciado verificadas | 100 % | 100 % (9 de 9 reglas con prueba) | Verde |
| Eficacia | Pruebas aprobadas | 100 % | 100 % (158 de 158) | Verde |
| Eficacia | Avance funcional | 100 % al cierre | 93.3 % (390.40 de 418.46 PFA) | En seguimiento |
| Eficacia | Eficiencia de remoción de defectos | ≥ 95 % | 100 % (9 defectos corregidos antes de la entrega) | Verde |
| Velocidad | Velocidad del equipo | ≈ 70 PF por sprint | ≈ 195 PF por sprint en los dos primeros sprints | Verde |
| Velocidad | Ejecución de pruebas en integración continua | < 60 segundos | 7.3 segundos | Verde |
| Velocidad | Tiempo de respuesta (p95) | < 2 s | Se medirá con k6 en el sprint 4 | Pendiente |
| Calidad | Corrección (densidad de defectos) | ≤ 2 por KLOC | 1.55 por KLOC | Verde |
| Calidad | Complejidad ciclomática promedio | ≤ 5 | 1.98 | Verde |
| Calidad | Métodos con complejidad mayor a 10 | 0 | 3 (refactorización en el sprint 3) | Amarillo |
| Calidad | Tablas con Row Level Security | 100 % | 100 % (21 de 21) | Verde |
| Calidad | Cobertura de pruebas | ≥ 80 % | Se medirá con PCOV en el sprint 3 | Pendiente |
| Impacto | Relación beneficio/costo | > 1 | 1.38 (estimado en la factibilidad) | Verde |
| Impacto | Tiempo de atención de alertas | < 10 minutos | Se medirá en producción | Pendiente |
| Impacto | Satisfacción de los operadores (SUS) | ≥ 70 | Se medirá en la capacitación | Pendiente |

## Plan de recolección de métricas

Tabla 12.9. Momento, frecuencia y responsable de la medición.

| Tipo de métrica | Momento | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Durante el desarrollo y en cada publicación | En cada cambio y al cerrar el sprint | Scrum Master |
| Proyecto | Planificación y desarrollo | Diaria (burndown) y en cada revisión de sprint | Product Owner y Scrum Master |
| Producto: tamaño, complejidad y calidad | Desarrollo y pruebas finales | En cada cambio | Equipo de desarrollo |
| Producto: rendimiento y confiabilidad | Pruebas finales y producción | Antes de cada versión y de forma continua | Equipo de desarrollo y soporte |
| Producto: facilidad de uso | Capacitación y prueba piloto | Una vez por versión | Scrum Master |
| Impacto | Operación | Mensual | Municipalidad |

## Resultados esperados

Con la aplicación de estas métricas se espera entregar un sistema eficaz, que cumpla el 100 % de los requerimientos y reglas del enunciado con pruebas automatizadas; rápido, tanto en la entrega de cambios como en el tiempo de respuesta para los operadores; de calidad, con baja complejidad, menos de dos defectos por cada mil líneas de código, sin vulnerabilidades críticas y con una disponibilidad de al menos 99 %; y con un impacto positivo y medible para la municipalidad, reflejado en una atención más rápida de las estaciones saturadas, el control de la flota y la recaudación, y una inversión que se recupera en menos de tres años.